Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i čl. 30. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22 i 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 27. sjednici održanoj dana 07. travnja 2025. godine, donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2024. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2024. GODINU | OSTVARENJE 31.12.2024. GODINE | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R101 IZGRADNJA ODVOJAK CESTE A. STEPINCA (MRSULJA) Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 39.300,00 | 41.052,08 | 104,46% |
| R276 Projektna dokumentacija - nerazvrstana cesta industriska zona Jaričište Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00% |
| R110 REKONSTRUKCIJA UL. M.GUPCA-SV.DONAT SIKIREVCI-PRISTUPNA CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI -FAZA III Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 75.500,00 | 75.425,34 | 99,90% |
| UKUPNO: | 118.550,00 | 120.227,42 | 101,41% |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R148-1 OPLOČAVANJE ISPRED SIKIREVČANKE Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMA Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 0,00 | 0,00 |  |
| UKUPNO: | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R251 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED OBJEKTA SIKIREVČANKA Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 39.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 39.800,00 | 0,00 | 0,00% |

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R253 POSTAVLJANJE PRIJELAZNIH MOSTOVA Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.000,00 | 1.870,00 | 93,50% |
| UKUPNO: | 2.000,00 | 1.870,00 | 93,50% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJA Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.340,00 | 3.331,25 | 99,74% |
| UKUPNO: | 3.340,00 | 3.331,25 | 99,74% |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R220 SANACIJA NA KAPELICI SRCA ISUSOVA NA GROBLJU SIKIREVCI Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 11.970,00 | 11.960,56 | 99,92% |
| UKUPNO: | 11.970,00 | 11.960,56 | 99,92% |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 123.850,00 | 81.381,18 | 65,71% |
| 52 Kapitalne pomoći | 54.010,00 | 56.008,05 | 103,70% |
| UKUPNO: | 177.860,00 | 137.389,23 | 77,25% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2024. godini   stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“ te će biti objavljeno i  na službenim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Zovko, v.r.

KLASA: 400-04/25-01/1

URBROJ: 2178-26-02-25-02

Sikirevci,  07. travnja 2025. godine