

**REPUBLIKA HRVATSKA**

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SIKIREVCI**

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/23-01/13

URBROJ:2178-26-02-23-02

Sikirevci, 18.rujan 2023

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), članka 30.Statuta Općine Sikirevci(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.11/21.) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 15. sjednici održanoj dana 18.rujna 2023. godine donosi:

**O D L U K U**

**o usvajanju izvješća o izvršenju Programa  
održavanja objekata komunalne infrastrukture za vremensko razdoblje**

**od 01.01.2023. – 30.06. 2023. godinu**

**Članak 1**.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2023. godinu za:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. Održavanje javnih zelenih površina
5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. Održavanje groblja i krematorija na grobljima
7. Održavanje čistoće javnih površina
8. Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2**.

U prvom polugodištu 2023. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području Općine Sikirevci izvršeno je kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **EUR PLAN PRORAČUNA ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **INDEKS 3/2** |
| R140 PRIČUVA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| R131 USLUGE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA - NASIPAVANJE TUCANIKOM  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 39.800,00 | 3.033,98 | 7,62% |
| **UKUPNO:** | **40.500,00** | **3.033,98** | **7,49%** |

1. **Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R128 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA TE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.300,00 | 1.733,82 | 133,37% |
| **UKUPNO:** | **1.300,00** | **1.733,82** | **133,37%** |

1. **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R142 NAKNADA ZA SLIVNU VODNU NAKNADU, KOMUNALNI DOPRINOS  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000,00 | 1.073,28 | 13,42% |
| R141 ODRŽAVANJE KANALA OBORINSKE VODE I SUSTAV ODVODNJE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R244 PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| R103 ZACJEVLJIVANJE GL.KANALA JELAS ISPRED OPĆINSKE ZGRADE U SIKIREVCIMA  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 33.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **49.100,00** | **1.073,28** | **2,19%** |

1. **Održavanje javnih zelenih površina**

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R126 DOPRINOSI NA PLAĆE  Izvor: 51 Tekuće pomoći | 2.700,00 | 231,00 | 8,56% |
| R138 HORTIKULURALNO UREĐENJE ZA OBA NASELJA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 2.961,11 | 29,61% |
| R129 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, I SL.  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.700,00 | 165,00 | 6,11% |
| R147 NABAVA KOMUNALNE OPREME  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R125 PLAĆE - JAVNI RADOVI  Izvor: 51 Tekuće pomoći | 10.600,00 | 2.920,00 | 27,55% |
| R130 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| R139 UGOVORI O DJELU - KOMUNALNI RADNICI POVREMENI  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 13.300,00 | 3.457,29 | 25,99% |
| R134 USLUGE KRČANJA RASLINJA I TRNJA - OBA NASELJA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 19.900,00 | 8.660,14 | 43,52% |
| R132 USLUGE ODRŽAVANJA I KOŠENJA JAVNIH POVRŠINA I PARKOVA SIKIREVCI I JARUGE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 46.500,00 | 29.976,40 | 64,47% |
| R127 UTROŠAK GORIVA ZA SSTROJEVE, UREĐAJE I TRAKTOR  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **109.100,00** | **48.370,94** | **44,34%** |

1. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R094 AGLOMERACIJA SIKIREVCI-JARUGE (BROD 3) PROJEKT KANALIZACIJA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| R242 DODATNA ULAGANJA U OBJEKT DVD SIKIREVCI  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 10.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| R144 KAPITALNE DONACIJE SIKIREVČANKI PO ODLUCI OPĆINSKOG VIJEĆA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 19.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| R077 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VL. OPĆINE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 5.300,00 | 840,23 | 15,85% |
| R149 NABAVA KOMBI VOZILA 8+1  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 17.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R145 NABAVA STROJEVA I UREĐAJA ZA KOMUNALNE POTREBE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R098 OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZA OBJEKTE U VL. OPĆINE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| R249 OSTALA OPREMA ZA POTREBE OBJEKATA U VL.OPĆINE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R256 PROJEKTNA DOKUMENATCIJA ZA REK.LOVAČKE KUĆE SIKIREVCI  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 6.600,00 | 5.750,00 | 87,12% |
| R097 UREDSKI NAMJEŠTAJ ZGRADA OPĆINE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.300,00 | 1.625,00 | 49,24% |
| R133 USLUGE IZVOĐENJA MANJIH GRAĐEVINSKIH RADOVA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 13.300,00 | 1.034,80 | 7,78% |
| R078 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA U VL. OPĆINE  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.000,00 | 704,49 | 35,22% |
| **UKUPNO:** | **84.300,00** | **9.954,52** | **11,81%** |

1. **Održavanje groblja i krematorija na grobljima**

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R158 RASHODI PROTOKOLA NA SPOMEN OBILJEŽJIMA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R156 TEKUĆE ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA - KOŠENJE GROBLJA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.600,00 | 6.876,15 | 64,87% |
| R157 USLUGE ODRŽAVANJA SAKRALNIH OBJEKATA NA MJESNIM GROBLJIMA OPĆINE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **12.900,00** | **6.876,15** | **53,30%** |

1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R163 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA I STRUČNI NADZOR  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 14.600,00 | 10.318,75 | 70,68% |
| R162 DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R161 NAKNADA ZA ODVOZ SMEĆA, KAZNE POTICANJE SMANJENJE OTPADA FZZO  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 8.000,00 | 1.572,57 | 19,66% |
| R164 RASHODI VEZANO ZA ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA (PSI LUTALICE)  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| R221 SANACIJA DIVLJE DEPONIJE  Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 81.000,00 | 83.922,11 | 103,61% |
| R136 USLUGE ODRŽAVANJA ZIMSKE SLUŽBE  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| R160 USLUGE ODVOZA KLAONIČKOG OTPADA  Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 10.000,00 | 3.163,05 | 31,63% |
| R137 USLUGE RADA STROJEM  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.600,00 | 2.281,25 | 21,52% |
| **UKUPNO:** | **131.400,00** | **101.257,73** | **77,06%** |

1. **Održavanje javne rasvjete**

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R154 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE ZA OBA NASELJA  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 2.768,05 | 69,20% |
| R153 UTROŠAK OPSKRBA JAVNA RASVJETA SIKIREVCI  Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 11.300,00 | 4.830,82 | 42,75% |
| **UKUPNO:** | **15.300,00** | **7.598,87** | **49,67%** |

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** |  |  |  |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 130.500,00 | 29.330,20 | 22,48% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 185.900,00 | 63.495,98 | 34,16% |
| 51 Tekuće pomoći | 13.300,00 | 3.151,00 | 23,69% |
| 52 Kapitalne pomoći | 114.200,00 | 83.922,11 | 73,49% |
| **UKUPNO:** | **443.900,00** | **179.899,29** | **40,53%** |

**Članak 4.**

Ova Odluka o usvajanju izvješće o izvršenju Program održavanja komunalne infrastrukture sukladna je izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za vremensko razdoblje od 01.01.-30.06.2023. god. , te stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“ te na službenim stranicama Općine Sikirevci [www.sikirevci.hr](http://www.sikirevci.hr).

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Zamjenica predsjednik Općinskog vijeća

Općine Sikirevci:

Marijana Živić,v.r.