**REPUBLIKA HRVATSKA**

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SIKIREVCI**

OPĆINSKO VIJEĆE



Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30.Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.11/21.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci donijelo je na 13. sjednici održanoj dana 31.ožujka 2023. godine.

**ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

**Članak 1**.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2022.godinu :

 1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

 Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

**Članak 2**.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. **Nerazvrstane ceste**

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R101 IZGRADNJA ODVOJAK CESTE A. STEPINCA (MRSULJA)(EPROJEKT)Izvor: 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 6.250,00 | 6.250,00 |
| R111 REKONSTRUKCIJA UL. S. RADIĆA SIKIREVCIIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 610.215,00 | 610.214,59 |
| **UKUPNO:**  | **616.465,00** | **616.464,59** |

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMAIzvor: 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 2.655,00 | 2.650,15 |
| R112 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U SIKIREVCIMA LJ. GAJA PARNA STRANAIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 14.533,00 | 14.532,75 |
| **UKUPNO:**  | **17.188,00** | **17.182,90** |

**3. Javna parkirališta**

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R104 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA JELASU PREKO PUTA ŽUPEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 368.035,00 | 368.033,33 |
| **UKUPNO:**  | **368.035,00** | **368.033,33** |

**4. Javne garaže**

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

|  |  |
| --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |
|  |  |

**5. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |
| --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |
|  |  |

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R092 DODATNA ULAGANJA U ŠPORTSKI OBJEKT I TERENE SIKIREVCIIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 9.600,00 | 9.595,00 |
| R093 DODATNA ULAGANJA U ŠPORTSKI OBJEKT NK SLOGA JARUGEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 13.980,00 | 13.975,32 |
| R116 IZRADA DETALJNOG PROSTORNOG PLANA IND. ZONE IZMJENE I DOPUNE PPUOIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 27.500,00 | 0,00 |
| R213 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 10.000,00 | 186,80 |
| R214 OTPLATA GLAVNICEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 200.000,00 | 19.814,38 |
| R123 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU ETNO KUĆEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 57.500,00 | 57.500,00 |
| R120 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU HALE ZA KOM.PODUZEĆE SIKIREVČANKAIzvor: 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 84.250,00 | 84.246,44 |
| **UKUPNO:**  | **402.830,00** | **185.317,94** |

**7. Javna rasvjeta**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJAIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 60.250,00 | 60.214,25 |
| R152 UTROŠAK JAVNE RASVJETE NASELJE JARUGEIzvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.500,00 | 4.886,93 |
| **UKUPNO:**  | **65.750,00** | **65.128,18** |

**8. Groblja i krematoriji na grobljima**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. Sanacija kapelice započeta u mjesecu prosincu 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| R159 IZGRADNJA GROBNIH STAZA I GROBNICA U OBA MJESNA GROBLJA OPĆINEIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 171.100,00 | 171.007,57 |
| R155 MATERIJAL I DIJELOVI SAKRALNIH OBJEKATA NA MJESNIM GROBLJIMAIzvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 150,00 | 97,03 |
| R220 SANACIJA NA KAPELICI SRCA ISUSOVA NA GROBLJU SIKIREVCIIzvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 100.732,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:**  | **271.982,00** | **171.104,60** |

**9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |
|  |  |

**Članak 3.**

Ostvareni izvori sredstava za građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** | **I.IZMJENE PLANA PRORAČUNA 2022.GOD.** | **IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 2022. GODINA** |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 1.643.445,00 | 1.324.162,82 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.650,00 | 4.983,96 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 93.155,00 | 94.084,76 |
| **UKUPNO:**  | **1.742.250,00** | **1.423.231,54** |

**Članak 4.**

Ova Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“, a biti će objavljena i na službenoj stranici Općine Sikirevci [www.sikirevci.hr](http://www.semeljci.hr).

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Tomislav Zovko,

KLASA: 400-04/23-01/3

URBROJ: 2178-26-02-23-01

Sikirevci 31.ožujak 2023.