Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), te članka 30. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinsko  vijeće Općine Sikirevci, na svojoj 13. sjednici održanoj dana  04.prosinca.2018. godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Sikirevci  u 2019. godini

Članak 1.

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Sikirevci u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina

- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanja javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,

- održavanja čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete.

1.2. Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

  - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Sikirevci za 2019. godinu.

Članak 2.

2. Sredstva za ostvarivanje Programa

2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od 635.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

| komunalna naknada | 150.000,00 |
| --- | --- |
| ostali prihodi Proračuna općine Sikirevci | 485.000,00 |

2.2. Predvidiva sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u iznosu od 635.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

| - održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina | 100.000,00 |
| --- | --- |
| - održavanje javnih (zelenih) površina | 225.000,00 |
| - čišćenje javnih površina | 60.000,00 |
| - javna rasvjeta - nabava opreme - uređenje groblja | 50.000,00 170.000,00 30.000,00 |

Članak 3.

3. Održavanje komunalne infrastrukture

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 635.000,00 kuna i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih točkom 2.2. ovog Programa, nastavno se određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini po vrsti komunalne djelatnosti, vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, opisom poslova i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje predloženih radova u planiranom opsegu odnosno standardu održavanja.

3.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama,  održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i  povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste prema posebnom propisu.

Nerazvrstanu cestu čine:

- ulice (putovi) koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa;

- cestovni građevni objekti (mostovi, pješački prolazi i sl.);

- pločnici e;

- zemljište ograničeno građevnom regulacijskom linijom;

- sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu;

- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;

- zatvoreni sustav za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina (kanalizacija);

- prometni znakovi, prometna svjetla i oznake na kolniku;

- javna rasvjeta u funkciji prometa;

- oprema

Javno prometne površine su:

- pješačke  staze na zasebnom dijelu;

- nogostupi (pločnici) uz razvrstane ceste;

- površine za promet u mirovanju (parkirališta);

- okretišta za vozila javnog  prijevoza putnika;

- javni prolazi;

Vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja vrše se sukladno pravilima struke i standardima održavanja cesta kojima su određeni normativi utroška materijala, radni sati vozila, strojeva i radne snage za radove održavanja, a čijom primjenom u punom standardu se osigurava trajno čuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Vrste održavanja cesta jesu:

- redovito održavanje

- izvanredno održavanje.

Redovito održavanje

Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina uključujući objekte i instalacije na njima, prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa, kao i organizaciju dežurstva za postavu privremene prometne signalizacije po dojavi MUP-a.

Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina su:

- ophodnja,

- redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,

- čišćenje i uklanjanje odronjenog i drugog materijala s nerazvrstane ceste,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

- košenje i uništenje nepoželjne vegetacije uz prometnice,

- uređenje bankina ,

- popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,

- održavanje svjetlosne signalizacije,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih zbog nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima(zimska služba).pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta;

- zatvaranje udarnih jama kamenim ili šljunčanim materijalom u tijeku trajanja zimske službe;

- organiziranje mjesta pripravnosti za održavanje cesta u zimskim uvjetima;

- uklanjanje snijega i leda (po potrebi);

- organiziranje zimske službe po mjesnim odborima koji nisu obuhvaćeni programom velike zimske službe.

U redovno održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina još se može uključiti:

- održavanje javne rasvjete u funkciji prometa;

- košenje trave na zemljištu što pripada nerazvrstanoj cesti ili javno prometnoj površini;

- održavanje uređenih zelenih površina na zemljištu što pripada javno prometnoj površini;

- ostali radovi na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama.

Zimsko održavanje

Temeljem članka 98. stavak 2. Zakona o cestama, članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14) i Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sikirevci, pod zimskim održavanjem podrazumijevaju se neophodni radovi za osiguravanje prohodnosti cesta i prometnih površina za sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.

Vrijeme trajanja zimske službe za područje Općine Sikirevci  predviđa se u vremenu od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12. tekuće godine, dok se stvarno vrijeme trajanja proširuje prema nastalim vremenskim uvjetima.

Općenito, odvijanje cestovnog prometa u zimskim uvjetima je otežano pa se sudionici u prometu moraju prilagoditi tim uvjetima.

S obzirom na veličinu cestovne mreže i važnost pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne može djelovati istovremeno, već po određenom redoslijedu i razini prednosti koja ovisi o:

- vrsti ceste;

- namjeni ceste;

- prometnoj funkciji;

- obimu i vrsti prometa.

Redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,

- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,

- sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine,

- čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,

- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,

- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,

- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega.

## REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova određeno je  s obzirom na važnost određenih ulica, lokacija javnih službi (OSNOVNA ŠKOLA, VATROGASNA SLUŽBA, AMBULANTA, CRKVA ,OPĆINA, POŠTA i TRGOVINE).

SIKIREVCI  Ulice: Alojza Stepinca, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Bartola Kašića, Stjepana Radića, cesta u Gajevoj južno od D7, Ulica Sikirevački branitelja, Ulica sv.Donata, ulica južno od DC7 Stepinčeva ulica.

SOKACI-  Fanina, Mrsulja, Stakićeva i Mačkovac.

JARUGE - Mala Bara, Berava, Rastić, Savska ulica, ul.dr. Franje Tuđmana, ul. Lepolda Mandića.

Po određenom redoslijedu vrše se preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima i to:

- na kolnicima mostova i propustima,

- na nadvožnjacima,

- na raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima u istoj razini,

- na pristupnim kolnicima,

- na važnijim pravcima gdje se odvija javni gradski promet.

Po potrebi se čisti snijeg s kolnika ceste.

Zimska služba organizirana je 24 sata dnevno, a potrebni materijal zbrinjava izvoditelj radova.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima vrši se prema programu rada  zimske službe koji donosi općinski načelnik općine Sikirevci.

U programu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sikirevci u 2019. godini radovi na obnavljanje poljskih putova i pristupnih cesta  planira se u naselju Sikirevci i Jaruge u iznosu od 100.000,00 kuna, nasipanje tucanikom.

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu posla i predviđenom trošku.

| I. | Redovito (ljetno održavanje) |  | 225.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Održavanje zelenila -košnja trave na bankinama, JELAS, rezanje drveća i šiblja na bankinama i odvodnim jarcima Ostali radovi održavanja - rad građevinskih strojeva na održavanju |  | 225.000,00 |
| II. | Zimsko održavanje od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12. |  | 60.000,00 |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih prometnica na području općine Sikirevci u zimskim uvjetima - čišćenje snijega i posipavanje |  | 60.000,00 |
|  | UKUPNO I+II |  | 285.000,00 |

3.2. Nabava opreme

U svrhu kvalitetnijeg održavanja nerazvrstanih prometnica planirano je sufinanciranje nabave opreme  u iznosu 170.000,00 kuna kojom će se postići kvalitetnije i efikasnije održavanje prometnica u zimskim uvjetima.

| Nabava opreme |  | 170.000,00 |
| --- | --- | --- |

  - Održavanje javnih (zelenih) površina

Programom održavanja javnih zelenih površina na području općine Sikirevci za 2019. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Sikirevaca i Jaruga.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, u  zimskoj službi (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i prigodna uređenja naselja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i sl..

Vrijednost predloženih radova i opseg radova javnih zelenih površina planira se, u skladu s raspoloživim sredstvima, u iznosu od  285.000,00 kuna.

Nastavno se iskazuje planirani opis i opseg poslova održavanja javnih zelenih površina s procjenom pojedinih troškova prema vrsti radova.

S obzirom na standard održavanja zelene površine su podijeljene u grupe:

1.          Naselje Sikirevci -travnate površine

- Naselje Jaruge-travnate površine

- Dječja igrališta

- Uređenje groblja

| 3.3.3. | ODRŽAVANJE TRAVNATE POVRŠINE U OBA NASELJA | 265.000,00 |
| --- | --- | --- |

| 3.3.4 | ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 20.000,00 |
| --- | --- | --- |

| 3.3.5. | UREĐENJE GROBLJA | 30.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 3.3. | Sveukupno | 315.000,00 |

3.4. Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Radovi uređenja groblja po predloženom programu planiraju se iz programa održavanja javnih i javno zelenih površina.

3.5. Čišćenje javnih površina

Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja javne namjene.

Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, parkova i dječjih igrališta.

Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina), ali i glomaznog otpada (odbačenih dijelova namještaja, bijele tehnike i slično).

Čišćenje javnih površina obuhvaća i odvoz i zbrinjavanje otpada skupljenog čišćenjem.

Programom čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Općine Sikirevci za 2019. godinu obuhvaćen je uži dio naselja Sikirevaca i Jaruga.

3.6. Javna rasvjeta

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Redovno održavanje obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te premazivanje bojom stupova javne rasvjete.

Pojačano održavanje javne rasvjete obuhvaća manje zahvate na ugradnji novih svjetiljki javne rasvjete na, u pravilu, postojeće stupove NN mreže. Projektom NEWLIGHT u 2019. godini izvršiti će se zamjena svih svjetiljaka jedan za jedan osim onih LED tehnologije koji će se provoditi putem ugovora o energetskom učinku.

Na osnovu iznijetog planiraju se troškovi za:

| 3.6.1. | Redovno održavanje |  | 50.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO |  | 50.000,00 |

Članak 4.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine Sikirevci  u 2019. godini sastavni je dio Proračuna Općine Sikirevci za 2019. godinu i stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" s primjenom od 01.siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:363-04/18-01/01

URBROJ:2178/26-02-18-01

SIKIREVCI; 04 .prosinac 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Josip Matić

OBRAZLOŽENJE

Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Sikirevci u 2019. godini

- Pravni temelj

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18.), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona i to za:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina

- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanja javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,

- održavanja čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete.

- Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Programom

Općina Sikirevci  u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava uvjete, usklađuje interese i poduzima aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito one koje se odnose na komunalne djelatnosti i uređenje naselja.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Sikirevci obavljaju tijela Općine Sikirevci, upravna tijela, trgovačka društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih službi.

Općina Sikirevci  te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obavezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurati javnost rada.

Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, Odluke o grobljima i Pravilnika o grobljima razumijevaju se:

| - odvodnja oborinskih voda | - održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. |
| --- | --- |
| - održavanje čistoće | - održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja javne namjene. |
| - održavanje javnih površina | - održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. |
| - održavanje nerazvrstanih cesta | - održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. |
| - održavanje groblja | - održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. |
| - javna rasvjeta | - održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. |

Predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja.

- Ocjena sredstava potrebnih za izvršenje Programa

Sredstva za održavanja komunalne infrastrukture odnosno za obavljanje komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete osiguravaju se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade, godišnje grobne naknade i naknade otkupa grobni mjesta te ostalih općinskih prihoda.

Odlukom o komunalnoj naknadi određena su naselja u Općini Sikirevci u kojima se naplaćuje komunalna naknada, nekretnine važne za općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, zone područja u općine i, koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone, koeficijenti namjene (Kn) za stambeni i garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište i poslovni prostor i to za proizvodne i neproizvodne djelatnosti i rokovi plaćanja komunalne naknade, te izvori sredstava iz kojih se namiruju iznosi za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Visina iznosa komunalne naknade koju plaćaju obveznici plaćanja utvrđuje se množenjem koeficijenta zone u kojoj se nalazi nekretnina, koeficijenta namjene i vrijednosti obračuna jedinice – boda.

Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/01.) utvrđena je vrijednost boda u visini od 0,18 kuna po četvornom metru nekretnine.

Kako općinsko vijeće Općine Sikirevci  nije do kraja studenog 2018. godine odredilo novu vrijednost boda, za obračun komunalne naknade u sljedećoj godini primjenjuje se vrijednost boda utvrđena citiranom odlukom.

Komunalna naknada prihod je Proračuna  Općine Sikirevci.

Temeljem fakturirane komunalne naknade u 2018. godini, dugovanja iz proteklih godina, te ažuriranja baze podataka uvođenjem novih korisnika ocjenjuje se da će se u 2019. godini naplatiti sredstva komunalne naknade u iznosu od 150.000,00 kuna. U tom smislu treba i dalje nastaviti s aktivnostima na naplati dospjelih nenaplaćenih sredstava komunalne naknade i ažurno utvrđivati nove obveznike plaćanja komunalne naknade, kako bi se prikupio što veći prihod od komunalne naknade, kao osnovnog, Zakonom utvrđenog, izvora prihoda za financiranje radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade iz članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) koju su sukladno članku 25. gore navedenog zakona dužni platiti podnositelji zahtjeva ili vlasnici zgrada koja se legalizira. Sredstva su predviđena za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja ili dijelova naselja. Planirani prihod iznosi 50.000,00 kuna.

Kako predvidiva sredstva komunalne naknade u gore navedenom iznosu nisu dovoljna za planirani standard održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, to se, kao i proteklih godina, i u 2019. godini osiguravaju i raspoređuju sredstva ostalih prihoda općinskog Proračuna za izvršenje predloženog Programa u iznosu od 435.000,00 kn.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

JOSIP MATIĆ