Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 ,32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.11/21., „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22,7/23.) Općinsko vijeće Općine Sikirevci donijelo je na 5. sjednici održanoj dana 11.prosinca  2025.godine. donosi:

II. IZMJENE PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2025. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Članak 2. . I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine Sikirevci za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.11/25.) mijenja se u cijelosti i glasi:

„Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | I.IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2025. GODINU | POVEĆANJE/SMANJENJE | II.IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2025. GODINU | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R100 IZGRADNJA CESTE L. MANDIĆA JARUGE, lokacija- k.č.br. 404 k.o. Jaruge, u dužina kolnika cca 105,44 m ,širina kolnika cca 4 m; radovi: pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R277 IZGRADNJA CESTE PARALELNO UZ UL.SIKIREVAČKIH BRANITELJA -lokacija k.č.br.368/22,planirana izgradnja u dužini cca 488,70m ;radovi- pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R275 Izgradnja nerazvrstane ceste -industrijska zona Jaričište , lokacija:k.č.br301/3 k.o. Sikirevci, planirana dužina cca 300m radovi: pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R087 IZGRADNJA PUNIONICE ZA EL. VOZILA lokacija : uz državnu cestu D7, Dobava, isporuka i ugradnja s montažom ABB Terra DC 54 CJG Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R118 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE PUNIONICE ZA EL. VOZILA- Izrada projektno-tehničke dokumentacije u 3 (tri) jednako valjana istovjetna primjerka Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00% |
| R276 Projektna dokumentacija – nerazvrstana cesta industrijska zona Jaričište- izrada glavnog projekta do ishođenja građevinske dozvole , k.č.br. 301/3 k.o. Sikirevci Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R110 REKONSTRUKCIJA UL. M.GUPCA 58,20m-SV.DONAT SIKIREVCI 344,78m-PRISTUPNA CESTA U PODUZETNIČKOJ ZONI -FAZA III lokacija: k.č.br.368/23, 368/40,299/4, 969 k.o. Sikirevci, pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 70.000,00 | -4.800,00 | 65.200,00 | 93,14% |
| R294 SANACIJA ULICE BARTOLA KAŠIĆA SIKIREVCI k.č.br. 1241/1 k.o. Sikirevci u dužini 505m pripremni radovi, zemljani radovi ,kolnička konstrukcija, prometna signalizacija Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 82.520,00 | 0,00 | 82.520,00 | 100,00% |
| UKUPNO: | 383.020,00 | -235.300,00 | 147.720,00 | 38,57% |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R287 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U UL.VELIKA BARA- JARUGE Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R109 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U JARUGAMA, ul. Miše Joskića u dužini od 200m Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 20.000,00 | -210,00 | 19.790,00 | 98,95% |
| R113 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U SIKIREVCIMA ul.A. STEPINCA PARNA STRANA, , radovi- pripremni radovi, zemljani radovi i kolnička konstrukcija u dužini od 50m Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R112 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U SIKIREVCIMA ul.LJ. GAJA, neparna strana , radovi- pripremni radovi, zemljani radovi i kolnička konstrukcija u dužini od 50m Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 36.000,00 | -16.210,00 | 19.790,00 | 54,97% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R252 AMBULANTA JARUGE- IZGRADNJA PARKIRALIŠTA, lokacija ul.Miše Joskića ispred k.br.5., radovi ,pripremni, zemljani, kolnička konstrukcija i signalizacija, u dužini 12,89m i širina 4,09m. Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R106 AMBULANTA SIKIREVCI-IZGRADNJA PARKIRALIŠTA lokacija ul.K.A.Stepinca ispred k.br.1,. radovi ,pripremni, zemljani, kolnička konstrukcija i signalizacija, u dužini 19,74m i širina 9,02m. Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R282 DODATNA ULAGANJA NA PARKIRALIŠTU ZA JAVNI PROMET U SIKIREVCIMA- lokacija k.č.149/3,1491/4 k.o. Sikirevci – natkrivanje u dužni od 156m,širina 250m Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći, 11 Izvorni općinski prihodi, 52 Kapitalne pomoći | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R103 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA IZA OPĆINSKE ZGRADE-zacjeljivanje kanala ,lokacija dio k.č.br.1548 u dužini od 98,37m, radovi: pripremni, zemljani ( zatrpavanje kanala), asfaltna konstrukcija Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 282.000,00 | -282.000,00 | 0,00 | 0,00% |

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R280 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU SIKIREVCI, lokacija dio k.č.br.1588 k.o. Sikirevci, površina dužina16,49m,širina 22,22m, radovi pripremni radovi, zemljani radovi , montaža opreme. Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 66.250,00 | -31.250,00 | 35.000,00 | 52,83% |
| UKUPNO: | 66.250,00 | -31.250,00 | 35.000,00 | 52,83% |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R244 IZGRADNJA PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE, ul. Ljudevita Gaja do kč.br. 60D, pripremni, zemljani radovi postavljanje vodovodne mreže u dužini od 113m, Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 100,00% |
| R286 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA S PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM-PODIJ HAUBICA, lokacija k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci, dužina 18,06m ,širina 1,37m, radovi pripremni, zemljani i postavljanje asfaltne površine. Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R253 POSTAVLJANJE PRIJELAZNIH MOSTOVA, ul.k.A.Stepinca, prijelaz preko seoskog kanala, kontrukcija u dužini od 5m, širina 1,5m. Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO: | 26.890,00 | -20.000,00 | 6.890,00 | 25,62% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R114 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OBA NASELJA-SIKIREVCI I JARUGE, -postavljanje betonskih stupova za javnu rasvjetu 7 kom -izmještanje rasvjete s kućnih krovova na betonske stupove ul. Miše Joskića Jaruge , te u ul. Matije Gupca u Sikirevcima Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 25.000,00 | -11.500,00 | 13.500,00 | 54,00% |
| UKUPNO: | 25.000,00 | -11.500,00 | 13.500,00 | 54,00% |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R159 IZGRADNJA GROBNIH STAZA I GROBNICA U OBA MJESNA GROBLJA SIKIREVCI K.Č.BR.1430 K.O. Sikirevci u dužini 200m I JARUGE OPĆINE ko. Jaruge u dužini 150m Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R241 REKONSTRUKCIJA KAPELICE M.MAGDALENE NA GROBLJU U JARUGAMA k.č.br. 194 k.o.Jaruge, pripravni, zidarski, krovopokrivački radovi ,površina objekta 13,05mx12,33m Izvor: 11 Izvorni općinski prihodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R220 SANACIJA NA KAPELICI SRCA ISUSOVA NA GROBLJU SIKIREVCI k.č.br. 1430 k.o.Sikirevci, pripravni, zidarski,krovopokrivački radovi ,površina objekta 4,20x3,20m Izvor: 52 Kapitalne pomoći | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Članak 3.

Članak 3. . I.Izmjena i dopuna Programa  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine Sikirevci za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.11/25.)  mijenja se u cijelosti i glasi:

„Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Izvorni općinski prihodi | 325.640,00 | -207.960,00 | 117.680,00 | 36,14% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Kapitalne pomoći | 506.520,00 | -401.300,00 | 105.220,00 | 20,77% |
| UKUPNO: | 834.160,00 | -611.260,00 | 222.900,00 | 26,72% |

Članak 4.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci sa primjenom od 01.siječnja 2025. godine, a biti će objavljene i na službenim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednica Općinskog vijeća

Marijana Živić ,v.r.

KLASA: 402-02/24-01/02

URBROJ: 2178-26-02-25-11

Sikirevci, 11. prosinac 2025.