Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), te članka 46. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Sikirevci donosi:

# IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU  PROGRAMA

# ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# Općine Sikirevci za 2020. godinu

Izvršenje Izmjena i dopuna plana  Programa održavanja komunalne infrastrukture  utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2020. godini, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S  RASPODJELOM SREDSTAVA

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa temelji se  na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalne naknade 187.242,76kn i ostalih prihoda Proračuna općine Sikirevci ( grobne naknade 56.501,46kn, otkupa grobnih mjesta 13.982,42kn prihodi od vodni doprinosi i NUV-a 23.576,96kn, koncesijskih naknada 50.897,42kn,  te prihoda od poreza  i prihoda od fiskalnoj izravnanja 858.306,46kn)  .

Navedena sredstva raspoređena su za održavanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

| Red.broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 305.000,00 | 239.060,50 | 78 |
| 2. | Javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 40.000,00 | 17.208,14 | 43 |
| 3. | Održavanje javnih zelenih površina | 498.495,00 | 508.373,51 | 102 |
| 4. | Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene | 285.000,00 | 247.960,97 | 87 |
| 5. | Održavanje groblja | 50.000,00 | 49.986,30 | 100 |
| 6. | Održavanje čistoće javnih površina | 2.000,00 | 1.286,62 | 64 |
| 7. | Održavanje javne rasvjete te utrošak javne rasvjete | 124.000,00 | 126.632,44 | 102 |
|  | UKUPNO: | 1.304.495,00 | 1.190.507,48 | 91 |

- Održavanje nerazvrstanih cesta ( ljetno i jesensko održavanje)

Djelatnost održavanja poljskh putova i pristupnih cesta obuhvaća:

- usluge nabave i ugradnje materijala za nasipanje poljskih putova i pristupnih cesta u oba naselja općine  tucanikom

Podrazumijeva se odražavanje javnih prometnih površina , nerazvrstanih cesta u ljetnom i zimskom periodu podrazumijeva se:  ( košenje-urošak goriva za košenje javnih površina, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje strojeva i uređaja za održavanje javnih površina, usluge rada strojeva za rušenje drveća, te strojevi potrebni za radove  održavanja nerazvrstanih cesta, usluge rada strojem na izmuljivanju kanala ul.B. Kašića, i dr.poslovi koji su bili neophodni a vezani za usluge rada strojem koje općina nema u svom vlasništvu). .

2. Održavanje javnih površina nakojima nije dopušten promet motornim vozilima

Pod održavanje javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina, održavanje travnati površina u oba naselja, održavanje dječjih igrališta i uređenje,.

3. Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina u toku 2020. godine podrazumjeva se košenje zelenih površina koje obuhvaća cca 300.000m2 , košnja se obavljala po planu i potrebi u cjelogodišnjem razdoblju.Obuhvaćeno je održavanje cvjetnih lokacija cijelogodišnje sađenjem bilja, gnojidba, redovno okopavanje i zalivanje. Održavana je 10 lokacija ukupne površine 60m2. Uređene je park iza spomenika poginulim braniteljima, park šetnica , lokacija na križanju ul.Lj.Gaja i V. Nazora, centar u naselju Jaruge, parkiralište pokraj grobnih mjesta , te posađene lončanice na prijelaznom mostu na lokaciji Vašarište. U toku posađene su sadnice voća na Jaelasu ispred obiteljskih kuća.

4. Održavanje građevina, uređaja i prometa javne namjene

Pod održavanjem objekata u vlasništvu općine Sikirevci u toku 2020. godine uložena su novčana sredstva za tekuća održavanja, popravke i čišćenje tih građevina.Građevine koje su održavane su prenamjena objekta za održavanje programa igraonice i predškolskog odgoja, održavanje  vatrogasnih objekata, održavanje športski i zdravstvenih objekata, građenje pješačkih staza .

Na održavanju građevina i nerazvrstanih cesta radove je jednim dijelom obavljalo novoosnovano komunalno poduzeće "Sikirevčanka"d.o.o. u 100% vlasništvu općine Sikirevci.

    - Održavanje groblja

Pod održavanje groblja u 2020.godini za utrošna sredstva realizirno je godišnje održavanje mjesnih goblja u oba naselja:Sikirevci i Jaruge. Košenje zelenih i drugih površina unutar i van groblja tijekom cijele godine.

Na održavanju mjesnih groblja  obavljalo je  novoosnovano komunalno poduzeće "Sikirevčanka"d.o.o. u 100% vlasništvu općine Sikirevci.

    - Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površin utrošena su sredstva za usluge odvoza smeća i krupnog otpada .

7. Održavanje javne rasvjete

Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva:

-zamjena svjetiljki, elek. vodova rasvjetnih stupova, osigurača i ostalog potrošnog materijala

-utrošak i mrežarina električne energije.Usluge održavanja javne rasvjete obuhvaćalo je redovno održavanje javne rasvjete -preventivni pregledi sustava JR, dobava i ugradnja potrošnog materijala i izvanredno održavanje sustava JR-otklanjanje izvanrednih kvarova na sustavu JR.Rashodi za utrošak električne energije korištenje elektro energetske mreže- mrežarina koaj se podmirivala

Ovo  Izvješće daje se na razmatranje i usvajanje općinskom vijeću općine Sikirevci i bit će objavljeno   na službenim stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 400-05/21-01/1

URBROJ: 2178/26-01-21-03

Sikirevci, 12.veljača 2021.