Na osnovu  članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18. i 110/18),  i  članka 46. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinski načelnik podnosi općinskom vijeću općine Sikirevci :

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE

KOMUNALNE INFRASTRKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. god.

Članak 1.

Izmjenama i dopunama Programa  gradnje komunalne infastrukture na području općine Sikirevci za 2020. godinu(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.34/20.)  planirano je  sveukupni iznos od 2.460.227,00 kn  i to za:

- Nerazvrstane ceste 		                                           1.464.757,00 kn

- Javne prometne površine na kojima nije

dopušten promet motornih vozila                                                     355.000,00 kn

- Javne zelene površine                                                            500.470,00 kn

- Javna rasvjeta                                                                         140.000,00 kn

Realizirano je u iznosu od 2.285.263,98 kuna i to za:

1. Nerazvrstane ceste:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2020. god | Realizacija 31.12.2020./kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja ceste odvojak II.ul.Lj.Gaja -Sikirevci | G, | 620.800,00 | 620.794,54 |
|  | Izgradnja ceste Berava (iza crkve u Jarugama) | G, | 544.000,00 | 543.931,85 |
|  | Rekonstrukcija ceste ul.Berava - k.č.br. 632 k.o. Jaruge | G,PD | 85.467,00 | 20.625,00 |
|  | Rekonstrukcija ceste Berava -odvojak k.č.br. 657 k.o. Jaruge | G | 175.490,00 | 175.487,12 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i nogostupa kod općinske zgrade k.č.br. 1549/5 i 744/2 k.o. Sikirevci | PD | 24.000,00 | 33.375,00 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste ul.Sv.Donata u Sikirevcima | PD | 15.000,00 | 3.250,00 |
| Ukupno: | 1.464.757,00 | 1.397.463,51 |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2020. god | Realizacija 31.12.2020./kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  |
|  | Izgradnja pješačkih staza -ul.Lj.Gaja -neparna strana Sikirevci | G | 160.000,00 | 159.146,49 |
|  | Izgradnja pješačkih staza -ul.A.Stepinca -parna strana Sikirevci | G | 80.000,00 | 0 |
|  | Izgradnja pješačkih staza-naselje Jaruge | G | 100.000,00 | 83.849,29 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u ul.Lj.Gaja -neparna strana od k.č.br. 1734 k.o. Sikirevci do 388/8 k.o. Kruševica | PD | 15.000,00 | 0 |
|  |  | UKUPNO: | 355.000,00 | 242.995,78 |

3.  Javne zelene površine

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2020. god | Realizacija 31.12.2020./kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JELAS-park, završni radovi | G | 480.470,00 | 494.480,44 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta na k.č.br. 1588 k.o. Sikirevci | PD | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 500.470,00 | 514.480,44 |

4. Javna rasvjeta

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2020. god | Realizacija 31.12.2020./kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacija sustava javne rasvjete- oba naselja Sikirevci i Jaruge | G | 140.000,00 | 130.324,25 |
| Ukupno: | 140.000,00 | 130.324,25 |

# REKAPITULACIJA  REALIZACIJE

| 1. Nerazvrstane ceste 1.397.463,51 kn |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 242.995,78 kn 3. Javne zelene površine 514.480,44 kn 4. Javna rasvjeta 130.324,25 kn |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO (1) | 2.285.263,98 kn |  |

Iskaz ostvarenih  financijskih sredstava utrošeni za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, javne površine , javnu rasvjetu u 2020. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

| Kapitalne pomoći Hrvatske vode Kapitalne pomoći MRRIFEU Opći prihoda i primitaka iz proračuna općine Višak prihoda -preneseni | 423.283,20 150.000,00 1.500.000,00 211.980,78 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 2.285.263,98 |

Legenda:

G	gradnja

N	nadzor izgradnje

PD	projektna dokumentacija

O	oprema

Članak 3.

Ovo Izvješće o ostvarenju Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2020.godini daje se na  usvajanje Općinskom vijeću općine Sikirevci i bit će objavljeno na službenim stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 400-05/21-01/1

URBROJ: 2178/26-01-21-05

Sikirevci, 12.veljača 2021.