Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), te članka 46. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Sikirevci donosi:

# IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU  PROGRAMA

# održavanja komunalne infrastrukture

# Općine Sikirevci za 2019. godinu

Izvršenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture  utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci u 2019. godini, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa.

- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S  RASPODJELOM SREDSTAVA

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa temelji se  na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalne naknade 154.944,25 kn i ostalih prihoda Proračuna općine Sikirevci( grobne naknade, otkupa grobnih mjesta prihodi od nefinancijsek imovine)  .

Navedena sredstva raspoređena su za održavanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

| Red.broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obnavljanje poljskih putova i pristupni cesta | 152.700,00 | 126.603,97 | 82,91 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta (ljetno i jesensko održavanje) | 230.000,00 | 220.610,62 | 95,91 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 315.00,00 | 324.505,10 | 103,01 |
| 4. | Nabava opreme za održavanje javnih površina | 60.000,00 | 45.125,37 | 75,20 |
| 5. | Javna rasvjeta (redovno održavanje) | 125.000,00 | 119.053,09 | 95,24 |
|  | UKUPNO: | 852.400,00 | 762.730,28 | 89,48 |

- Obnavljanje poljskih putova i pristupnih cesta

Djelatnost održavanja poljskh putova i pristupnih cesta obuhvaća:

- usluge nabave i ugradnje materijala za nasipanje poljskih putova i pristupnih cesta u oba naselja općine  tucanikom

- Održavanje nerazvrstanih cesta ( ljetno i jesensko održavanje)

Podrazumijeva se odražavanje javnih prometnih površina , nerazvrstanih cesta u ljetnom i zimskom periodu podrazumijeva se:  ( košenje-urošak goriva za košenje javnih površina, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje strojeva i uređaja za održavanje javnih površina, usluge rada strojeva za rušenje drveća, te strojevi potrebni za radove  održavanja nerazvrstanih cesta) .

- Održavanje javnih površina

Pod održavanje javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina, održavanje travnati površina u oba naselja, održavanje dječjih igrališta i uređenje- košenje mjesnih groblja.

- Nabava opreme za održavanje javnih površina

Pod nabavom opreme za održavanje javnih površina podrazumijeva se nabava strojeva i priključne opreme za traktor za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskom periodu ( ralica za snijeg, freza i sl.)

- Javna rasvjeta

Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva:

-zamjena svjetiljki, elek. vodova rasvjetnih stupova, osigurača i ostalog potrošnog materijala

-utrošak i mrežarina električne energije.

Ovo  Izvješće objaviti će se na službenim stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2178/26-01-20-01

Sikirevci, 13.veljača 2020.