Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.),  te članka 30. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 01/18.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na svojoj 19. sjednici održanoj dana  20.studenog  2019. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Sikirevci za 2019. godinu

Članak 1.

Članak II. Programa građenja komunalne ingrastrukture na području Općine Sikirevci za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.  23 /18.) mijenja se u cijelosti i glasi:

" Članak II.

I. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2019. GODINI:

Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu i groblja i krematoriji na grobljima u 2019. godini:

1. Nerazvrstane ceste:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ulica Sikirevačkih branitelja, Sikirevci | G, N, | 466.000,00 |
|  | Ulica Ljudevita Gaja I.Odvojak | PD, G, N, | 0,00 |
|  | Ul.Ljudevita gaja (ispred kbr.4/a nove općinske zgrade) | PD, G, N, | 0,00 |
|  | Ulica Lepolda Mandić-Jaruge | PD | 40.000,00 |
|  | Ulica Berava -Jaruge | PD | 0,00 |
|  | Ulica Ljudevita Gaja II.odvojak | PD | 40.000,00 |
|  | Ulica MAČKOVAC | G | 87.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 633.000,00 |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija pješački staza u naselju Jarugama | G | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija pješački staza u naselju Sikirevcima | G | 86.000,00 |

| red. broj | komunalna infrastruktura-sportski tereni | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sportski tereni-JELAS | PD, G | 461.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 547.000,00 |

3. Javna parkirališta

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opločavanje kanala JELAS- | PD | 0 |
|  |  | G | 0 |
| Ukupno: |  |  | 0,00 |

4. Javne zelene površine

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dječje igralište -JELAS preko puta crkve | O | 0,00 |
| 2. | JELAS-park, ŠETNICA | G | 556.000,00 |
|  |  | PD | 0,00 |
| Ukupno: |  |  | 556.000,00 |

5. Građevine i uređaji javne namjene

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Postavljanje signalizacije -ul. Berava Jaruge | G | 65.500,00 |
| 2. | Postavljanje signalizacije -ul. VL.Nazora-Sikirevci | G | 0,00 |
| 3. | Uređenje okoliša ispred objekta vatrogasni dom Sikirevci | G | 138.550,00 |
| 4. | Uređenje okoliša ispred objekta Društveni dom Jaruge | G | 452.600,00 |
| 5. | Uređenje okoliša ispred objekta Stara općina | PD | 0 |
|  |  | G | 0 |
| 6. | Završna faza Vatrogasni dom Sikirevci | G | 205.650,00 |
| 7. | Školska športska dvorana | G | 0,00 |
| 8. | Centar za kulturu,turizam i obrazovanje Sikirevci | G | 50.000,00 |
|  |  | PD | 10.000,00 |
| 9. | Dječji vrtić | G | 0 |
|  |  | PD | 45.500,00 |
| 10. | Ulaganje u staru općinsku zgradu | G | 52.000,00 |
| 11. | Energetska obnova na objektu Ambulanta Sikirevci | G | 405.600,00 |
| 12. | Energetska obnova na objektu Ambulanta Jaruge | G | 398.700,00 |
| Ukupno: |  |  | 1.824.100,00 |

6. Javna rasvjeta

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Sikirevci | G | 50.000,00 |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Jaruge | G | 150.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 200.000,00 |

7. Groblja

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Groblje Sikirevci -staze, ograda | G | 50.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 50.000,00 |

# REKAPITULACIJA

| 1. Nerazvrstane ceste |  | 633.000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 3. Javna parkirališta 4. Javne zelene površine 5. Građevine i uređaji javne namjene 6. Javna rasvjeta |  | 547.000,00 556.000,00 535.000,00 1.824.100,00 200.000,00 |  |  |  |
| 7. Groblja |  | 50.000,00 |  |  |  |
| SVEUKUPNO (1) |  | 4.345.100,00 |  |  |  |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

| 1. Komunalni doprinos 2. Iz naknada od koncesija 3. Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika 4. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna(županija i država) 5. Opći prihoda i primitaka iz proračuna općine 6. Višak prihoda -preneseni | 15.000,00 66.500,00 200.000,00 762.000,00 931.239,00 2.370.361,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 4.345.100,00 |  |  |  |

Napomena: Ukoliko se ne ostvari predviđeni priliv sredstava, razlika će se pokriti iz proračuna Općine Sikirevci."

Članak 2.

Članak III. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.  23 /18.) mijenja se u cijelosti i glasi:

"Članak III.

II. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM  U 2019. GODINI

1. Odlaganje komunalnog otpada:

| Red. broj | Objekt ili uređaj | Vrsta poslova | Planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava opreme i vozila za postupanje s otpadom-traktor | O | 415.840,00 |
| 2. | Nabava kontejnera za za klaonički otpad | O | 19.700,00 |
| Sveukupno: |  |  | 435.540,00 |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti

| - Opći prihodi i primici Proračuna - Primljeni zajmovi od banaka | 119.700,00 315.840,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 435.540,,00 |  |  |  |

Legenda:

G	gradnja

N	nadzor izgradnje

PD	projektna dokumentacija

O	oprema

SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2019. GODINI

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2019. godini 		              4.345.100,00 kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2019. godini					             	             435.540,00 kn

SVEUKUPNO                                                                  				       4.780.640,00kn

Članak 3.

Ostali članci izvornog  Programa ostaju ne promijenjeni.

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna  Programa sukladan je Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sikirevci za 2019. godinu i stupa na snagu danom  objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije s primjenom od 01.siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 361-01/18-02/01

URBROJ: 2178/26-02-19-08

Sikirevci, 20.studenog  2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

Josip Matić