REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI

Općinski načelnik

### PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI SIKIREVCI

ZA RAZDOBLJE 2022./2023. GODINE

# Sikirevci, studeni 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI

Općinski načelnik

KLASA: 363-01/22-01/5

URBROJ:2178-26-01-22-1

Sikirevci, 09.11.2022.godine.

# PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI SIKIREVCI

# ZA RAZDOBLJE 2022./2023. GODINU

# I

Ovim Planom rada zimske službe u Općini Sikirevci u sezoni 2022./2023. godine obuhvaća održavanje ulica u općini Sikirevci i naseljima koji pripadaju Općini Sikirevci te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.12.2022. godine do 15.03.2023. godine, a radi sigurnosti odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

# II

Ovim Planom nisu obuhvaćene županijske i lokalne ceste, jer iste su u nadležnosti ŽUC-a i HC-a.

Budući da u općini Sikirevci ima više nadležnih tijela za stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija (koordinacija između ŽUC-a, HC-a i poduzeća kojem su ugovorom povjereni poslovi zimske službe).

# III

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,

- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,

- sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine,

- čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,

- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,

- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,

- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega.

# IV

## PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoje se od osiguranja dostatne količine soli i sipine.

U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove zimske službe.

# V

Uzbunjivanje je period vremena od davanja znaka za uzbunu do odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i davanju uzbune kao i uvođenje pripravnosti može donijeti nadzorni organ, inspektor za ceste i policijska postaja uz dužnosti obavješćivanja nadzornog organa.

Dežurni organizator, koga imenuje poduzeće kome su povjereni poslovi zimske službe, daje upute za prikupljanje radnika, koji su u pripravnosti. Vrijeme okupljanja radnika od davanja uzbune do početka intervencije, tj. izlaska vozila s mjesta pripravnosti iznosi 2 sata za sve stupnjeve intervencije.

Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.

# VI

## MJESTO PRIPRAVNOSTI

Strojno vozni park i deponija soli ili sipine nalazi se na određenoj lokaciji stacionara poduzeća kojem su povjereni poslovi zimske službe. Na navedenoj lokaciji mora se nalaziti potrebita mehanizacija i djelatnici, a što je u zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja zimske službe. Na dati znak koji se nalaze kod svojih kuća u pripravnosti, a eventualna izbivanja isti su dužni prijaviti dežurnom organizatoru zimske službe. Pripravnost uvodi nadzorni organ ili inspektor za ceste.

# VII

## REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova određeno je  s obzirom na važnost određenih ulica, lokacija javnih službi (OSNOVNA ŠKOLA SIKIREVCI, PODRUČNA ŠKOLA JARUGE, DVD SIKIREVCI, DVD JARUGE, AMBULANTA SIKIREVCI, AMBULANTA JARUGE, CRKVA ,OPĆINA, POŠTA i TRGOVINE).

SIKIREVCI  Ulice: Alojza Stepinca, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Bartola Kašića, Stjepana Radića, cesta u Gajevoj južno od D7, Ulica Sikirevački branitelja, Ulica sv.Donata, ulica južno od DC7 Stepinčeva ulica.

SOKACI- Fanina, Mrsulja, Stakićeva i Mačkovac.

JARUGE - Mala Bara, Berava, Rastić, Savska ulica, ul.dr.Franje Tuđmana, ul.Lepolda Mandića, Branka Živkovića, Velika Bara, Miše Joskića, Josipa Đuzela.

# VIII

## PREDNOST IZVEDBE RADOVA

Kao prilog popisu ulica po zonama prilaže se i grafički plan općine Sikirevci s prikazima u

bojama i sastavni je dio ovog Plana.

#### IX

## STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se dolaskom zimskih uvjeta, tj. s 15.11. tekuće godine ili ranije, ako se za to pokaže potreba. Pripravnost je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba opremljena radio postajom i telefonom, koji je postavljen u mjestu pripravnosti.

Dežurna služba u tom stupnju treba biti osposobljena i ustrojena da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i radnike kao i sitne intervencije na soljenju manjih poledica koje su se pojavili tijekom noći. Ovakve intervencije će se posebno obračunati zajedno s 1 stupnjem pripravnosti. Dežurstvo traje nedjeljom i blagdanom 24 sata, a radnim danom 16 sati.

POTREBNO JE OSIGURATI:

- dežurnog vozača u pripravnosti 24 sata,

- vozilo za prikupljanje radnika u pripravnosti,

- telefon i mobitel

## I. STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kad se obzirom na stupanj pothlađenosti može pojaviti poledica. Ovaj

stupanj intervencije uvodi se i kada je debljina snijega do 10 cm.

## POTREBNO JE OSIGURATI

- kamion s rasipačem ,

- kombi s vozačem,

- traktor s rasipačem,

- rukovodioca rada zimske službe.

Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati broj i tip vozila za samu intervenciju što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

Traktor s rasipačem kreće s mjesta pripravnosti do ulica koje se sole te u ulice gdje se samo posipaju raskrižja.

## II. STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada visina snježnih nanosa prelazi 10 cm.

## POTREBNO JE OSIGURATI

- kamion s vozačem opremljenim rasipačem soli,

- kamion s vozačem opremljen ralicom za snijeg,

- kombi s vozačem,

- traktor s vozačem i rasipačem soli,

- rukovodioca rada zimske službe.

Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati broj i tip vozila za samu intervenciju što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

X

## III. STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada Planom predviđeni broj radnika i mehanizacije nisu dostatni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju drugih elementarnih nepogoda. Angažiraju se svi mehanizacijski strojevi i ljudski potencijali poduzeća, a koji se mogu koristiti za zimsku službu (takav je slučaj ako visina snijega prelazi visinu od 40 cm). Ukoliko to nije dovoljno, organizira se preko nadzorne službe i dežurnog organizatora angažiranje adekvatne mehanizacije drugih poduzeća koja raspolažu takvom mehanizacijom.

Ukoliko se pokaže potreba u tijeku rada zimske službe mogu se aktivirati potrebita vozila bez obzira na stupanj intervencije, a obračun će se izvršiti po stvarno izvršenim satima rada.

Poslovi odvoženja snijega iz pojedinih dijelova Općine, obavljati će se prema potrebi i u dogovoru s izvođačem.

## SLUŽBA OBAVJEŠĆIVANJA

Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane za stupanj pripravnosti i dežurstvo, kao i podatke o zalihama posipala, dužan je dati glavni organizator, kojeg imenuje poduzeće kojem je povjerena zimska služba, Općini Sikirevci, službi 112 i Policijskoj upravi Brodsko-posavskoj Policijska postaja Vrpolje.

## MEHANIZACIJA

Sva mehanizacija mora biti u ispravnom stanju i parkirana na stalnoj lokaciji poduzeća koje obavlja poslove zimske službe, a jedan autoelektričar mora biti zadužen za pregled akumulatora radi sigurnog paljenja motora. Za zimsku službu, u slučaju potrebe, koristi i ostalu mehanizaciju iz drugih pogona, ako se za to pokaže potreba (III stupanj).

ODRŽAVANJE NERZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  na području Općine Sikirevci za nastupajuću sezonu 2022/2023. god. obavljati će komunalno poduzeće "Sikirevčanka" d.o.o. 35224 Sikirevci, ul.Ljudevira Gaja 4/a, OIB: 70934004059 u 100% vlasništvu općine Sikirevci s radno zimskim strojevima u vlasništvu općine.

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.drv.

Josip Nikolić, dipl.ing.,v.r.