| NAZIV PROCESA | Šifra procesa |
| --- | --- |
| Proces održavanja Javne rasvjete | R7 REV 15-10-19 |

| Korisnik procesa | Općina Sikirevci |
| --- | --- |
| Vlasnik procesa | Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci |

CILJ PROCESA

Cilj procesa je izdavanje naloga Izvođaču radova za zahvate u sklopu održavanja, rekonstrukcije i nadogradnje sustava javne rasvjete, te kontrola računa potrošnje električne energije na sustavu javne rasvjete.

GLAVNI RIZICI

Kašnjenje pri izvršavanju stavki radnih naloga zbog nedostatka radne snage ili materijala na tržištu (O). Odabir izvođača za investicijske radove bez provedenog postupka nabave (O). Neplaćanje računa potrošnje električne energije i za mrežarinu može dovesti do isključenja distribucije električne energije (O).

| KRATKI OPIS PROCESA |  |
| --- | --- |
| ULAZ: | Planiranje tekućeg i investicijskog održavanja sustava javne rasvjete Zaprimanje računa potrošnje električne energije, Zaprimanje prijava kvarova putem besplatnog telefona, e-maila od strane građana, popis kvarova temeljem zajedničkog obilaska predstavnika Naručitelja i Izvođača. |
| AKTIVNOSTI: | Obilazak mreže javne rasvjete, planiranje popravka oštećenih i dotrajalih elemenata rasvjetnih mjesta, planiranje proširenja ili rekonstrukcije mreže javne rasvjete, izdavanje naloga Izvođaču radova, planiranje minimalnih rezervi materijala potrebnog za održavanje javne rasvjete Pregled i kontrola računa potrošnje električne energije, ovjera i slanje na naplatu Izvid ukoliko se radi o većem kvaru na sustavu javne rasvjete uz prisustvo Izvođača radova. Kreiranje radnog naloga, slanje radnog naloga Izvođaču radova, primanje mjesečnih računa za materijal i radove na održavanju javne rasvjete, kontrola dnevnika rada te ovjera računa, slanje računa na naplatu Izrada i dostava izvješća nadređenim tijelima o izvršenim radovima na tekućem i investicijskom održavanju Izrada i dostava izvješća nadređenim tijelima o poduzetim mjerama za uštedu, te ostvarenim uštedama na potrošnji električne energije Kontrola izvršenih radnih naloga, kontrola stanja funkcije javne rasvjete. |
| # IZLAZ: | Uspješno i pravovremeno održavanje javne rasvjete. |

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Proces održavanja komunalne infrastrukture

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Zaposlenici, informatička oprema, sredstva u proračunu potrebna za realizaciju procesa, programska podrška.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

R7.1 Postupak tekućeg održavanja javne rasvjete R7.2 Postupak investicijskog održavanja javne rasvjete R7.3 Postupak potrošnje električne energije

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis, pečat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| NAZIV POSTUPKA | Šifra postupka |
| --- | --- |
| Postupak tekućeg održavanja javne rasvjete | R7.1 REV 15-10-19 |

| Vlasnik postupka | Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci |
| --- | --- |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Svrha i cilj postupka je održavanje sustava javne rasvjete u stanju potpune funkcionalnosti.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u JUO Općine Sikirevci.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija javne rasvjete, Ugovor sa pripadajućim troškovnicima.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Referent – komunalni redar ima odgovornosti za izvid izlaskom na teren, utvrđivanje da li se radi o rasvjeti javne površine, planiranje potrebnog materijala, karaktera i vremenskog roka za otklanjanje kvara, ima odgovornosti za zaprimanje prijava iz raznih izvora za intervencijom u okviru tekućeg održavanja.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

### Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i građenju

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

### JR – javna rasvjeta ### RN – radni nalog ### RT – rasvjetno tijelo ### MO – mjesni odbor JUO – Upravni odjel

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis, pečat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Zaprimanje prijava iz raznih izvora za intervencijom u okviru tekućeg održavanja | 1. Prijava na besplatni telefon za prijavu kvara 2. Prijava građana na službeni telefon ureda javne rasvjete. 3. Uočavanje kvara po službenoj dužnosti od strane djelatnika zaduženih za JR 4. Prijava putem e-maila 5. Prijava putem GIS-a 6. Prijava tajnika MO putem dopisa. | Referent – komunalni redar | Kontinuirano | Zakon o komunalnom gospodarstvu čl.3, st.14 |
| Utvrđivanje opravdanosti prijavljenog kvara | Izvid izlaskom na teren, utvrđivanje da li se radi o rasvjeti javne površine, planiranje potrebnog materijala, karaktera i vremenskog roka za otklanjanje kvara. | Referent – komunalni redar | Odmah po prijavi |  |
| Izdavanje radnog naloga Praćenje izvršenja radnih naloga | Izdavanje pisanog radnog naloga sa opisom kvara, lokacijom, potrebnim radovima (građevinski i elektromontažni), potrebnim materijalom i rokovima otklanjanja. | Referent – komunalni redar | Nakon utvrđivanja opravdanosti i kvara | Radni nalog |
| NE Kontrola DA | Praćenje kvalitete i rokova tijekom izvršenja radova. | Referent – komunalni redar | Odmah po završetku radova |  |
| Zaprimanje računa i dnevnika rada Pregled i kontrola računa DA | Od izvođača se zaprimaju računi i dnevnik rada za obavljene popravke. | Referent – komunalni redar |  | Računi, dnevnik rada |
| Kontrola NE | Pregled, kontrola i ovjera dnevnika rada i računa. | Načelnik |  |  |
| Slanje na dopunu i ispravak | Ukoliko se utvrde nepravilnosti na računima i dnevnicima rada isti se uz komentar šalju izvođaču na dopunu i ispravak. | Referent – komunalni redar |  |  |
| Slanje na plaćanje i izvješćivanje | Računi se nakon obavljene kontrole šalju na naplatu na plaćanje. Sastavlja se izvješće. | Načelnik, refrent za računovodstvo i financije |  |  |
| KRAJ |  |  |  |  |

| NAZIV POSTUPKA | Šifra postupka |
| --- | --- |
| Proces investicijskog održavanja javne rasvjete | R7.2 REV 15-10-19 |

| ## Vlasnik postupka | Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci |
| --- | --- |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Svrha i cilj postupka je izrada kvalitetne javne rasvjete.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u JUO Općine Sikirevci.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija javne rasvjete, Elektroenergetska suglasnost, Izvadak iz katastra, Posebne geodetske podloge.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Referent – komunalni redar ima odgovornosti za izvid izlaskom na teren, utvrđivanje lokacije i opsega izgradnje, izrada plana izgradnje nove rasvjete, ispitivanje instalacije, izdavanje potvrda o ispravnosti instalacije te potrebnih atesta od strane isporučitelja opreme (RT). Načelnik ima odgovornost za izradu dokumenta sa procjenom troškova izgradnje i za kontrolu zahtjeva i plana rasvjete,praćenje kvalitete i rokova.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i građenju, Zakon o električnoj energiji

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

### PEES- Prethodna elektroenergetska suglasnost ### EES- elektroenergetska suglasnost ### JR – javna rasvjeta UO - Upravni odjel

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis, pečat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Zaprimanje zahtjeva MO i uočavanje potreba po službenoj dužnosti | Zaprimanje zahtjeva MO za proširenjem i izradom nove rasvjete, te uočavanje potreba za proširenjem po službenoj dužnosti. | Referent – komunalni redar | Kontinuirano | Zahtjev |
| Obrada zahtjeva | Izvid izlaskom na teren, utvrđivanje lokacije i opsega izgradnje, izrada plana izgradnje nove rasvjete. | Referent – komunalni redar | Odmah bez odgode |  |
| Izrada elaborata izgradnje NE | Izrada dokumenta sa procjenom troškova izgradnje, uključujući radove, materijal i potrebnu dokumentaciju svih zahtjeva. | Načelnik |  | Elaborat |
| Kontrola DA | Kontrolira se zahtjev i plan rasvjete, elaborat izgradnje i sva dokumentacija. | Načelnik | Odmah po izradi |  |
| Priprema izgradnje nove rasvjete | Ishođenje posebnih uvjeta građenja, ishođenje posebnih geodetskih i katastarskih podloga, ishođenje PEES i EES, izrada projektnog zadatka, pribavljanje projektne dokumentacije, ishođenje lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt. | Načelnik |  | Projektna dokumentacija, lokacijske dozvole, dozvole i potvrde za glavni projekt, geodetska i katastarska dokumentacije, PEES, EES |
| Izdavanje naloga Praćenje izvođenja radova za izvršavanje naloga | Izdavanje radnog naloga ovlaštenom izvođaču radova sa predajom potrebne projektne i regulativne dokumentacije. | Načelnik |  | Nalog |
| NE Kontrola DA | Praćenje kvalitete i rokova tijekom izvršenja radova. Ukoliko se utvrde nepravilnosti u rokovima i kvaliteti izvršenja radova, izdaje se novi nalog izvođaču. | Načelnik |  |  |
| Primopredaja nove rasvjete | Ispitivanje instalacije, izdavanje potvrda o ispravnosti instalacije te potrebnih atesta od strane isporučitelja opreme (RT). | Referent – komunalni redar |  | Potvrda o ispravnosti i instalacije, potvrđeni atesti, situacija, dnevnik rada |
| A A |  |  |  |  |
| NE Kontrola DA | Kontrola situacija i dnevnika rada. Da li se sve u skladu sa planiranim i ugovorenim. | Načelnik |  | Situacija, dnevnik rada |
| Ovjera situacije i dnevnika rada | Nakon kontrole ovjera situacije i dnevnik rada. | Načelnik | Nakon kontrole |  |
| Kontaktiranje izvođača i uklanjanje nedostataka | Ukoliko se utvrde nepravilnosti kontaktira se izvođač i podnosi se zahtjev za otklanjanjem nedostataka u skladu sa utvrđenim nedostatcima prema kontroli. | Referent – komunalni redar | Nakon kontrole |  |
| Zaprimanje računa | Zaprimaju se računi za obavljene radove zajedno sa dnevnikom rada u prilogu. | Referent – komunalni redar |  |  |
| NE Kontrola DA | Pregled i kontrola dnevnika rada i računa, te slanje na plaćanje. | Referent za računovodstvo i financije |  | Računi, dnevnik rada |
| Potvrđivanje i ovjera računa | Načelnik potvrđuje i ovjerava račune. | Načelnik |  | Računi, dnevnik rada |
| Slanje na plaćanje i izvješćivanje | Računi se šalju u računovodstvo na daljnje postupanje i plaćanje. Sastavljanje i slanje izvješća nadležnim tijelima. | Referent za računovodstvo i financije i komunalno gospodarstvo Nadležna tijela | Prema dospijeću | Računi, dnevnik rada |
| KRAJ |  |  |  |  |

| NAZIV POSTUPKA | Šifra postupka |
| --- | --- |
| Potrošnja električne energije | R7.3 REV 15-10-19 |

| ## Vlasnik postupka | Načelnik |
| --- | --- |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Svrha i cilj postupka je praćenje potrošnje električne energije radi kontrole utroška električne energije na sustavu javne rasvjete, poduzimanje mjera i aktivnosti za redukcijom iste, te povećanje energetske učinkovitosti.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u JUO za računovodstvo i proračun Općine Sikirevci.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Ugovor o opskrbi električnom energijom, Ugovor o korištenju niskonaponske mreže, Popis obračunskih mjernih mjesta sa instaliranim snagama, Arhiva dokumentacije PEES-a i EES-a, računi.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Referent JUO za računovodstvo i proračun je odgovoran za kontrolu računa potrošnje električne energije i slanja računa na naplatu.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

### PEES - prethodna elektroenergetska suglasnost ### EES - elektroenergetska suglasnost ### OMM - obračunsko mjerno mjesto JUO – Jedinstveni upravni odjel

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis, pečat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna osoba: | Josip Nikolić | Načelnik | 15.10.2019. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Zaprimanje računa potrošnje električne energije i za mrežarinu | Zaprimanje računa potrošnje električne energije i računa za mrežarinu. | Referent za računovodstvo i likvidaturu | Kontinuirano | Računi |
| Provjera računa sa predstavnikom distributera DA NE | Provjera stvarne potrošnje na OMM te stanja u računu. Pregled i kontrola računa po OMM – kontrola potrošnje po svakom OMM javne rasvjete uz kontrolu stanja električnih brojila. | Načelnik |  | Račun |
| Povrat računa distributeru električne energije | Ukoliko se vrijednosti stvarne potrošnje na OMM te stanja u računu ne podudaraju, račun se vraća distributeru uz zahtjev za ispravkom. | Referent za računovodstvo i likvidaturu |  | Račun |
| Dostava ispravljenog računa od strane distributera električne energije | Dostava ispravljenog računa od strane distributera električne energije u kojem se provjerava ispravnost istog. | Distributer |  | Račun |
| NE Kontrola DA | Ponovna kontrola ispravljenog računa kojeg je dostavio distributer električne energije. | Referent za računovodstvo i likvidaturu |  | Račun |
| Ovjera računa i slanje na naplatu | Ukoliko se vrijednosti stvarne potrošnje na OMM te stanja u računu podudaraju, račun se šalje na plaćanje. | Referent za računovodstvo i likvidaturu | Nakon kontrole i prema dospijeću | Račun |
| Analiza i izvješćivanje | Provodi se analiza i izvješćivanje održavanja i plaćanja javne rasvjete. | Referent – komunalni redar | Godišnje |  |
| KRAJ |  |  |  |  |